附件3

截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表

金额单位：万元

| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 南宁市第四人民医院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 6000 | 2021-8-26 | 3.52 | 20年 | 南宁市第四人民医院综合传染病门诊住院楼 | 新建项目 | 19551.94 | 16000 | 9107.76 | 6000 | 0 | 0 | 1、建设进度：进入开展主体装修、设备采购安装、室外道路绿化等工作的阶段。 2、运营情况：未投入使用。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2019-2021年末专项债券及对应项目情况。

附件4

截至2021年末发行的新增地方政府专项债券

资金收支情况表

金额单位：亿元

| 序号 | 截至2021年末新增专项债券资金收入 | 截至2021年末新增专项债券资金安排的支出 |
| --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 206科学技术支出 |  |
| 2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3 |  |  | 208社会保障和就业支出 |  |
| 4 |  |  | 211节能环保支出 |  |
| 5 |  |  | 212城乡社区支出 |  |
| … |  |  | 213农林水支出 |  |
|  |  |  | 214交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 217金融支出 |  |
|  | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期 | 0.6 | 229 其他支出 | 0.6 |

# Text boxes

- 7 -